Evaluación Formativa Fase 2

Nombre: Informe avance Proyecto APT

| Sigla | Nombre Asignatura | Tiempo Asignado | % Ponderación |
| --- | --- | --- | --- |
| PTY4614 | Capstone | Semana 7 | 0% |

- Agente evaluativo

| X | Heteroevaluación |  |  | Coevaluación |  |  | Autoevaluación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Tabla de Especificaciones

| Resultado de Aprendizaje | Indicador de Logro (IL) | Indicador de Evaluación (IE)* | Ponderación Indicador Logro | Ponderación Indicador de Evaluación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RA2 Desarrolla el Proyecto APT, según los estándares de calidad establecidos por la disciplina. | IL 2.1 Desarrolla las actividades planificadas del proyecto APT, incluyendo las evidencias que cumplen con los estándares definidos por la disciplina. | 1. Propone ajustes al Proyecto APT considerando dificultades, facilitadores y retroalimentación. | 80 | 20 |
|  |  | 2. Aplica una metodología que permite el logro de los objetivos propuestos, de acuerdo a los estándares de la disciplina. |  | 20 |
|  |  | 3. Genera evidencias que dan cuenta del avance del Proyecto APT, de acuerdo a los estándares definidos por la disciplina. |  | 40 |
|  | IL 2.4 Cumple con los indicadores de calidad requeridos en la presentación del informe de avance y final de acuerdo a estándares definidos por la disciplina. | 4. Cumple con los indicadores de calidad requeridos en la presentación del informe de avance y final de acuerdo a estándares definidos por la disciplina. | 10 | 10 |
|  |  | 5. Comunica de forma escrita usando el idioma inglés en situaciones socio- laborales a un nivel intermedio alto en modalidad intensiva. |  | 10 |
| Total |  |  | 100% | 100% |

Para evaluar el logro del IL 2.4, el/la docente deberá revisar si el Informe de Avance del Proyecto APT entregado cumple con los indicadores de calidad disciplinarios, propios de las competencias del Perfil de Egreso de la Carrera que están involucradas en el Proyecto. Para ello, deberá seleccionar de la siguiente tabla aquellos indicadores de calidad propios de cada una de las competencias del perfil de egreso que se está desarrollando en el Proyecto presentado y determinar si estos están o no presentes en la propuesta.

| Competencia del Perfil de Egreso | Indicadores de Calidad |
| --- | --- |
| Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. | 1.1 Diseña pruebas de validación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. |
|  | 1.2 Aplica Pruebas de validación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. |
|  | 1.3 Desarrolla mejoras al producto en base al resultado de las mismas. |
| Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. | 2.1 Planifica proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. |
|  | 2.2 Controla proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. |
| Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. | 3.1 Diseña modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. |
|  | 3.2 Implementa modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. |
| Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. | 4.1 Construye una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. |
|  | 4.2 Integra los distintos componentes de una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. |
|  | 4.3 Implanta una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. |

- Instrucciones para el/la estudiante

Esta es una evaluación que corresponde a una entrega de encargo de carácter formativo, por lo que no tiene ponderación sobre la nota final de la asignatura. La evaluación se realiza en la séptima semana de la asignatura y se lleva a cabo de manera grupal (2 o 3 integrantes) en el taller de proyectos. Tu informe debe contener: - Ajustes a la propuesta considerando dificultades, facilitadores y la retroalimentación. - Metodología de trabajo que permita alcanzar metodología y sea pertinente con los requerimientos disciplinares. - Evidencias que dan cuenta del avance del proyecto. Además, debe cumplir con: - Los indicadores de calidad requeridos en la presentación del diseño del proyecto APT. Aspectos formales: - Respeta las reglas de redacción y ortografía. - Utilización precisa de lenguaje técnico de acuerdo a lo requerido por la disciplina. - Formato informe técnico: Portada, índice, abstract, desarrollo de ingeniería, conclusiones y reflexiones individuales. Letra: Arial, verdana o calibri Tamaño: 11 o 12 Interlineado: 1,0 o 1,5 según corresponda Número de página Fuente o bibliografía (Si corresponde) Anexo de evidencia (Si corresponde) La siguiente pauta será aplicada por el/la docente de la signatura para evaluar de manera formativa el informe de avance de tu proyecto APT. A partir de esta evaluación, el/la docente te retroalimentará sobre cómo mejorar tu proyecto para que puedas identificar las fortalezas y aspectos por mejorar, con el fin de ajustarlo para la entrega del informe final del Proyecto APT.

Pauta de Evaluación

Pauta tipo: Rúbrica

| Categoría | % logro | Descripción niveles de logro |
| --- | --- | --- |
| Completamente Logrado | 100% | Demuestra logro destacado en todos los aspectos evaluados en el indicador. Se considera como el punto óptimo dentro del rango competente. |
| Logrado | 60% | Demuestra logro en los elementos básicos del indicador, las omisiones, dificultades o errores le permiten ser considerado competente. |
| Logro incipiente | 30% | Presenta importantes omisiones, dificultades o errores que no permiten evidenciar los elementos básicos del logro del indicador, por lo que no puede ser considerado competente. |
| No Logrado | 0% | Presenta ausencia o incorrecto logro de los aspectos evaluados en el indicador. |

| Indicador de Evaluación | Categorías de Respuesta |  |  |  | Ponderación del Indicador de Evaluación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Completamente Logrado (100%) | Logrado (60%) | Logro incipiente (30%) | No logrado (0%) |  |
| 1. Propone ajustes al Proyecto APT considerando dificultades, facilitadores y retroalimentación. | Señala los ajustes que realizó o realizará y los justifica considerando las dificultades, facilitadores y retroalimentación del docente. | Señala los ajustes que realizó o realizará y los justifica considerando las dificultades, facilitadores o retroalimentación del docente. | Señala los ajustes que realizó o realizará, pero no los justifica. | No incluye ajustes ni justifica por qué mantiene su plan inicial. | 20 |
| 2. Aplica una metodología que permite el logro de los objetivos propuestos, de acuerdo a los estándares de la disciplina. | Aplica la metodología definida de acuerdo a los estándares de la disciplina, alcanzando los objetivos propuestos para el avance del proyecto. | Aplica la metodología definida de acuerdo a los estándares de la disciplina, pero no se observa el cumplimiento de objetivos propuestos para el avance del proyecto. | Aplica la metodología definida cumpliendo parcialmente con los estándares de la disciplina y con los objetivos propuestos para el avance del proyecto. | Aplica la metodología definida sin cumplir los estándares de la disciplina ni los objetivos propuestos para el avance del proyecto. | 20 |
| 3. Genera evidencias que dan cuenta del avance del Proyecto APT, de acuerdo a los estándares definidos por la disciplina. | Presenta evidencias de avance que cumplen los estándares de la disciplina. | Presenta evidencias de avance que requieren ajustes menores de acuerdo a los estándares de la disciplina. | Presenta evidencias de avance que requieren ajustes mayores de acuerdo a los estándares de la disciplina. | Presenta evidencias de avance que no cumplen los estándares de la disciplina. | 40 |
| 4. Cumple con los indicadores de calidad requeridos en la presentación del informe de avance y final de acuerdo a estándares definidos por la disciplina. | El informe cumple con el 100% de los indicadores de calidad disciplinarios requeridos en el desarrollo del Proyecto APT. | El informe cumple con el 60% de los indicadores de calidad disciplinarios requeridos en el desarrollo del Proyecto APT. | El informe cumple solo con el 30% de los indicadores de calidad disciplinarios requeridos en el desarrollo del Proyecto APT. | El informe no cumple con los indicadores de calidad disciplinarios requeridos en el desarrollo del Proyecto APT. | 10 |
| 5 Comunica de forma escrita usando el idioma inglés en situaciones socio- laborales a un nivel intermedio alto en modalidad intensiva. | Redacta los apartados solicitados en inglés, comunicando en un 100% en un nivel intermedio alto según lo solicitado. | Redacta los apartados solicitados en inglés, comunicando en un 60% en un nivel intermedio alto según lo solicitado. | Redacta los apartados solicitados en inglés, comunicando en un 30% en un nivel intermedio alto lo solicitado. | Redacta los apartados solicitados en inglés, pero no logra el desarrollo de las ideas solicitadas en un nivel intermedio alto. | 10 |
| Total |  |  |  |  | 100% |

# INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO APT

INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO APT	8

1. Abstract	10

2. Resumen	11

3. Introducción	11

4. Ajustes realizados al Proyecto APT	12

5. Metodología de trabajo	12

6. Evidencias del avance del proyecto	13

7. Desarrollo de ingeniería e indicadores de calidad	14

7.1 Pruebas de validación	14

7.2 Planificación y control del proyecto	15

7.3 Modelo de datos	15

7.4 Desarrollo e integración de software	15

7.5 Mejoras continuas	15

7.6 Matriz de indicadores	15

8. Conclusiones individuales	16

8.1 Nicolás Cisterna Mena	16

8.2 Marcelo Vásquez	16

8.3 Martín Godoy	16

9. Reflexiones individuales	16

9.1 Nicolás Cisterna Mena	16

9.2 Marcelo Vásquez	17

9.3 Martín Godoy	17

10. Anexos	17

### 1. Abstract

This report explains the progress of a web system for managing invoices, receipts and other business documents for small businesses. The system helps organize information, manage documents and check financial data.

During this phase, new features were added to Module 1, and the authentication module was completed. The improvements include preventing users from creating notebooks with the same name, allowing users to delete notebooks and adding a structure to check if a receipt has the required information.

The project uses the waterfall methodology. This methodology helps the team work in an organized way because each stage is completed before starting the next one. The requirements document was updated based on the teacher’s feedback and the progress made during the project. The technical documentation, data model, use cases and project plan were also reviewed and updated.

### 2. Resumen

Este informe presenta el avance de un sistema web para gestionar facturas, boletas. El sistema ayuda a organizar la información, administrar los documentos y revisar los datos financieros.

Durante esta fase se agregaron nuevas funcionalidades al Módulo 1 y se completó el módulo de autenticación. Las mejoras incluyen evitar la creación de notebooks con el mismo nombre, permitir la eliminación de notebooks y agregar una estructura para verificar si una boleta contiene la información requerida.

El proyecto utiliza la metodología en cascada. Esta metodología ayuda al equipo a trabajar de forma organizada, ya que cada etapa se completa antes de comenzar la siguiente. La planilla de requerimientos fue actualizada considerando la retroalimentación del profesor guía y los avances del proyecto. También se revisaron y actualizaron la documentación técnica, el modelo de datos, los casos de uso y la planificación del proyecto.

### 3. Introducción

El proyecto consiste en una plataforma web interna orientada a pequeños emprendimientos que necesitan organizar documentos tributarios y controlar sus gastos. La solución contempla la carga y gestión de documentos, la organización por notebooks, la validación de información y futuras funciones de análisis.

### 4. Ajustes realizados al Proyecto APT

Durante esta fase se agregaron nuevas funcionalidades al Módulo 1, con el objetivo de mejorar la experiencia del usuario final. Entre estas mejoras se encuentra la validación para evitar la creación de dos notebooks con el mismo nombre, la opción de eliminar notebooks y una estructura para verificar si una boleta contiene la información requerida.

Estos cambios fueron realizados considerando las observaciones entregadas por el profesor guía durante la primera evaluación y en las sesiones posteriores de retroalimentación. Además, se revisaron algunos requerimientos para que fueran más claros y adecuados al funcionamiento esperado del sistema.

También se identificaron funcionalidades futuras para mejorar el módulo de autenticación, las cuales podrán implementar posteriormente si el tiempo y el alcance del proyecto lo permiten.

### 5. Metodología de trabajo

Se está utilizando una metodología en cascada. Esta metodología permite trabajar de forma ordenada, ya que cada etapa se realiza antes de comenzar la siguiente.

Su utilización nos ha ayudado a identificar qué actividad corresponde realizar después de terminar cada módulo. También permite que el equipo converse y revise en conjunto los módulos antes de avanzar, evitando desarrollar funcionalidades que todavía no han sido definidas o aprobadas.

La metodología considera las siguientes etapas:

- Revisión de requerimientos.

- Análisis y diseño.

- Desarrollo de los módulos.

- Integración de funcionalidades.

- Pruebas.

- Corrección de errores y documentación.

Esta forma de trabajo permite mantener una planificación clara y controlar mejor el avance del proyecto.

### 6. Evidencias del avance del proyecto

Como evidencia del avance se actualizó la planilla de requerimientos utilizada en la Fase 1. En ella se modificaron algunos requerimientos relacionados con el Módulo 1 y el módulo de autenticación.

También se incorporaron nuevas funcionalidades y se identificaron requerimientos futuros que podrían implementarse posteriormente si las condiciones para aplicarlas son adecuadas. Estas modificaciones demuestran que el proyecto ha evolucionado de acuerdo con las observaciones recibidas y las necesidades detectadas durante el desarrollo.

- Planilla de requerimientos actualizada.

- Módulo 1 y módulo de autenticación implementados.

- Estructura para el manejo de boletas.

- Validación de nombres repetidos para notebooks.

- Funcionalidad de eliminación de notebooks.

- Documento de arquitectura del sistema.

- Modelo de datos y diccionario de datos.

- Casos de uso y documentos de diseño.

- Registros de reuniones y retroalimentación del equipo.

### 7. Desarrollo de ingeniería e indicadores de calidad

### 7.1 Pruebas de validación

Se han considerado validaciones para evitar notebooks con nombres repetidos y controlar acciones como la eliminación de información. También se verifica que las boletas contengan los datos requeridos. Estas validaciones ayudan a prevenir errores y mejorar la calidad del sistema.

### 7.2 Planificación y control del proyecto

El proyecto cuenta con plan de trabajo, carta Gantt, requerimientos y una metodología definida. Estos elementos permiten organizar las actividades, controlar los avances y tomar decisiones frente a retrasos o dificultades.

### 7.3 Modelo de datos

El sistema cuenta con una estructura de datos relacionada con usuarios, notebooks, documentos y boletas. Además, se dispone de documentación técnica y un diccionario de datos para apoyar el desarrollo y facilitar futuras ampliaciones.

### 7.4 Desarrollo e integración de software

Se ha construido y mejorado el Módulo 1 y el módulo de autenticación, incorporando funcionalidades para la gestión de notebooks y documentos. El sistema se desarrolla de forma modular para facilitar su integración, mantenimiento y crecimiento.

### 7.5 Mejoras continuas

Las modificaciones realizadas se basan en la retroalimentación del profesor guía y en las necesidades observadas durante el desarrollo. Esto demuestra que el proyecto se está mejorando de manera progresiva y que las decisiones técnicas se relacionan con los requerimientos del usuario.

### 7.6 Matriz de indicadores

| Competencia | Indicadores considerados | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| Pruebas de certificación | Diseño y aplicación de pruebas; mejoras según resultados. | Validaciones de notebooks, eliminación y boletas. |
| Gestión de proyectos | Planificación y control del proyecto. | Carta Gantt, metodología y planilla de requerimientos. |
| Modelos de datos | Diseño e implementación de un modelo escalable. | Modelo de datos y diccionario de datos. |
| Solución de software | Construcción, integración e implementación. | Módulo 1, autenticación y documentación técnica. |

### 8. Conclusiones individuales

### 8.1 Nicolás Cisterna Mena

### 8.2 Marcelo Vásquez

The project has made good progress during this phase. The new features improve the user experience and make the system more organized. The authentication module and Module 1 are working correctly. The team must continue reviewing the requirements and testing the system before the final delivery.

### 8.3 Martín Godoy

### 9. Reflexiones individuales

### 9.1 Nicolás Cisterna Mena

### 9.2 Marcelo Vásquez

During this phase, I learned that feedback is very important for improving a software project. The suggestions from the teacher helped us add useful features for the final user. I also understood that the waterfall methodology helps the team organize the work. In the next phase, I will continue supporting the team and participating in the testing process.

### 9.3 Martín Godoy

### 10. Anexos

- Anexo A: Planilla de Requerimientos.xlsm