Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT |  |
| --- | --- |
| Objetivos | El objetivo general del proyecto es desarrollar una plataforma web que permita centralizar y procesar documentos tributarios de pequeños emprendimientos, facilitando su organización, validación y posterior análisis. |
| Metodología | Se utiliza una metodología en cascada. Esta metodología permite desarrollar el proyecto de manera ordenada, completando cada etapa antes de comenzar la siguiente. |
| Evidencias de avance | Planilla de requerimientos actualizada. Módulo de autenticación implementado. Módulo 1 implementado y mejorado. Validación para evitar notebooks con nombres repetidos. Funcionalidad para eliminar notebooks. Estructura para validar la información de las boletas. Documento de arquitectura del sistema. Modelo de datos. Diccionario de datos. Casos de uso. Registros de reuniones. |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

Monitoreo del Plan de Trabajo

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Entre los factores que han facilitado el desarrollo se encuentran: - La existencia de una planilla de requerimientos. - La utilización de una metodología en cascada. - La comunicación entre los integrantes del equipo. - La retroalimentación entregada por el profesor. - La documentación de arquitectura, casos de uso y modelo de datos. - El uso de herramientas como GitHub y la base de datos del proyecto. Entre las dificultades encontradas se encuentran: - La necesidad de modificar algunos requerimientos. - La coordinación de las tareas entre los integrantes. - La definición de nuevas validaciones para mejorar la experiencia del usuario. - La necesidad de probar correctamente las funcionalidades implementadas. - La identificación de funcionalidades futuras que no pueden ser desarrolladas inmediatamente. Para solucionar estas dificultades, el equipo ha realizado reuniones, revisado nuevamente los requerimientos y priorizado las funcionalidades principales. También se han incorporado las observaciones entregadas por el profesor guía y se han planificado pruebas progresivas.

Se ajustaron algunas actividades relacionadas con el Módulo 1 y el módulo de autenticación. En el Módulo 1 se incorporaron las siguientes funcionalidades: - Validación para evitar nombres repetidos de notebooks. - Eliminación de notebooks. - Estructura para validar la información de las boletas. También se modificaron algunos requerimientos de la planilla de la Fase 1 para que fueran más claros y representaran mejor el funcionamiento esperado del sistema. No se eliminaron actividades principales del proyecto. Sin embargo, algunas funcionalidades del módulo de autenticación fueron clasificadas como futuras, debido al tiempo disponible y a la necesidad de priorizar las funciones principales.

Algunas funcionalidades futuras del módulo de autenticación todavía no han sido iniciadas. Esto se debe a que se decidió priorizar la implementación y validación del Módulo 1, la gestión de notebooks y la estructura de las boletas. Para avanzar en estas actividades sin afectar el proyecto, se continuará trabajando de acuerdo con la metodología en cascada. Primero se finalizarán las funciones principales, luego se realizarán las pruebas y finalmente se evaluará la incorporación de las funcionalidades secundarias, considerando el tiempo disponible y las prioridades del proyecto.