|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Hemos cumplido gran parte de las actividades planificadas. El Módulo 1 fue implementado, se avanzó en algunas funcionalidades del Módulo 2 y el Módulo 4 fue implementado completamente. El Módulo 3, relacionado con ETL y Data Warehouse, aún está pendiente. Algunas tareas se retrasaron por dificultades de integración y coordinación del equipo.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Realizando reuniones y priorizando las funciones principales. También hemos realizado pruebas pequeñas para detectar errores a tiempo. Actualmente debemos organizar el trabajo necesario para desarrollar el Módulo 3 sin afectar las demás funcionalidades.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo positivamente mi trabajo y el avance del equipo. Destaco la implementación completa del Módulo 4, el avance del Módulo 2 y las mejoras realizadas en el Módulo 1. Para mejorar, debemos organizar mejor los tiempos, completar el Módulo 3 y realizar pruebas con mayor frecuencia.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Nuestra principal inquietud es cómo implementar correctamente el proceso ETL y el Data Warehouse, además de integrarlos con los módulos que ya fueron desarrollados.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Se deben redistribuir algunas tareas para equilibrar el trabajo. Un integrante puede enfocarse en el diseño del ETL, otro en la estructura del Data Warehouse y otro en la integración y las pruebas. Todos deberán colaborar en la documentación final.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evalúo positivamente el trabajo grupal. La colaboración, el intercambio de ideas y el compromiso de los integrantes han sido importantes para implementar el Módulo 4 y avanzar en el Módulo 2. Debemos mejorar la comunicación, la organización de los tiempos y el seguimiento de las tareas pendientes.