Acta de Constitución

Sistema Web para el Procesamiento Inteligente y Centralización de Documentos Tributarios

ORIENTADO A EMPRENDIMIENTOS

# Índice de Contenidos

Indice de Contenidos	1

Información del proyecto	2

Datos	2

Patrocinadores	2

Gerente de Proyecto	2

Lista de Interesados (stakeholders)	2

Cronograma de hitos principales	2

Presupuesto estimado	2

Descripción del proyecto	3

Objetivos del Negocio	3

Justificación del proyecto – Contexto	3

Problema-Necesidad	3

Descripción del producto	3

Solución Propuesta	3

Objetivos del proyecto	3

Objetivos de desarrollo	4

Entregables	4

Descripción del sistema	4

Requerimientos de alto nivel	4

Premisas y restricciones	4

Riesgos iniciales de alto nivel	5

Especificaciones técnicas de las herramientas de desarrollo	5

Tipo de Interfaz de Hardware	5

Tipo de Interfaz de Software	5

Tipo de Interfaz de Usuario	5

Requisitos de aprobación del proyecto	5

Aprobaciones y control de cambios	5

# Información del proyecto

## Datos

| Logo del Cliente | Empresa / Organización | EMPRENDIMIENTOS |
| --- | --- | --- |
|  | Nombre del Proyecto | Sistema Web para el Procesamiento Inteligente y Centralización de Documentos Tributarios |
|  | Fecha de inicio/fin | 14/08/2026 - 30/11/2026 |
|  | Cliente | EMPRENDIMIENTOS |
|  | Patrocinador principal | Sociedad anónima |
|  | Jefe de Proyecto | Nicolás Cisterna Mena |

## Patrocinadores

| Nombre | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- |
| Fabian Saldaño | Patrocinador | DuocUc |

## Gerente de Proyecto

| Nombre | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- |
| Nicolás Cisterna Mena | Jefe de proyecto | Jefatura (s) Dpto. Operaciones y Soporte TI |

## Lista de Interesados (stakeholders)

| Nombre | Tipo | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- | --- |
| Fabian Saldaño | patrocinador | Patrocinador | DuocUc |
| Marcelo Vasquez | Interno | Desarrollador full-stack | Dpto. Desarrollo |
| Martín Godoy | Interno | Desarrollador full-stack | Dpto. Desarrollo |
| Nicolás Cisterna | Interno | Jefe de proyecto | Dpto. Operaciones y Soporte TI |

## Cronograma de hitos principales

| Hito | Fecha tope |
| --- | --- |
| Inicio del proyecto | 14/08/2026 |
| Diseño de sistema | 04/09/2026 |
| Inicio de desarrollo | 07/09/2026 |
| Despliegue dev y QA | 13/11/2026 |
| Despliegue producción | 30/11/2026 |

## Presupuesto estimado

$10.000.000

# Descripción del proyecto

## Objetivos del Negocio

- Reducir en al menos un 70% las horas operativas semanales que el personal administrativo del cliente dedica a transcribir datos de compras a planillas manuales - Proveer a la empresa de una solución tecnológica moderna, liviana y a costo controlado, sin incurrir en la sobrecomplejidad ni licenciamiento continuo de un ERP corporativo. - Eliminar el riesgo de pagos duplicados, desfases y descuadres contables generados por errores humanos de tipeo en las compras y rendiciones de la empresa. - Otorgar visibilidad y control financiero directo a la gerencia/administración del cliente mediante la consolidación y visualización inmediata de sus gastos por proveedor y categoría en CLP.

## Justificación del proyecto – Contexto

Los emprendimientos gestionan su flujo de compras de manera descentralizada, acumulando PDFs y documentos físicos en correos y carpetas compartidas. La posterior transcripción manual hacia hojas de cálculo crea cuellos de botella administrativos, pérdida de tiempo y falta de trazabilidad en las compras habituales de su rubro. Para este cliente, adquirir un software ERP tradicional no es viable por costos y curva de aprendizaje. El desarrollo de un software interno con modelos de IA multimodal pre-entrenados permite resolver con precisión su proceso de rendición y análisis sin requerir infraestructura sobredimensionada.

## Problema-Necesidad

- Dependencia de procesos manuales: Falta de un repositorio centralizado, seguro e interactivo para la gestión de compras de la empresa. - Fuga de tiempo del personal interno: Dedicación excesiva a digitar RUTs, folios, montos netos, IVA y detalles de ítems de las facturas de proveedores. - Falta de analítica oportuna para la toma de decisiones: Imposibilidad de consultar rápidamente cuánto se ha gastado en un período o con un proveedor específico sin auditar manualmente hojas de cálculo desactualizadas.

# Descripción del producto

## Solución Propuesta

Desarrollo e implementación de una plataforma web interna a medida para emprendimientos , orientada a la centralización, digitalización y procesamiento automatizado de sus documentos tributarios de compra (facturas, boletas). El sistema sustituye las planillas de cálculo y carpetas locales mediante un pipeline de extracción asistido por Inteligencia Artificial multimodal, persistiendo la información estructurada en una base de datos relacional y ofreciendo un panel de analítica de gastos junto a un asistente interactivo en lenguaje natural adaptado a las operaciones del cliente.

## Objetivos del proyecto

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Alcance |  |
| Entregar el 100% de los módulos funcionales comprometidos para la operación del cliente (Autenticación interna, Ingesta/Extracción por IA, Confirmación/CRUD, Dashboard y Chatbot de consulta) sin implementar pasarelas bancarias, facturación ante el SII ni arquitectura multi-tenant. | Porcentaje de Cobertura de Requisitos: PCR= (Requerimientos funcionales implementados / Total de RF aprobados) × 100 = 100%. |

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Calidad |  |
| Asegurar alta precisión en la extracción de documentos tributarios del cliente, tiempos de respuesta óptimos y una cobertura rigurosa de pruebas de software. | Precisión de extracción de campos clave (RUT, folio, fecha, montos, IVA) ≥ 90% en facturas y boletas estándar del cliente sin requerir corrección manual completa. |

| <Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Cronograma |  |
| Diseñar, desarrollar, probar y desplegar la solución a medida dentro del plazo límite | Entrega final completa durante la semana 18 del calendario DuocUC. |
| Tiempos de Desarrollo |  |
| Desde la semana 5 hasta la semana 18 | Cumplimiento de los plazos establecidos 95% |

| Objetivo | Indicador de éxito |  |
| --- | --- | --- |
| Costos |  |  |
| Mantener el desarrollo y las pruebas dentro del presupuesto estimado para el proyecto, optimizando el consumo de servicios cloud y APIs de IA. Considerando además el equipo de desarrollo e infraestructura. |  | Ajustarse al valor de los costos en un 100% . Con posibles reajustes |

## Objetivos de desarrollo

- Diseño del Sistema: Modelar la base de datos relacional y diseñar las interfaces visuales centradas en el flujo de trabajo del usuario administrativo del cliente. - Pipeline de IA: Configurar el servicio de consumo de IA para procesar los PDFs del cliente y entregar estructuras de datos JSON consistentes. - Frontend Web: Implementar una interfaz responsiva que permita la interacción fluida con los documentos, su confirmación visual y el despliegue de gráficos analíticos. - Consulta Inteligente: Integrar el servicio en lenguaje natural para interpretar consultas operativas sobre los registros financieros de la empresa. - Aseguramiento de Calidad: Validar el sistema mediante pruebas automáticas y pruebas de aceptación basadas en las facturas típicas del cliente. - backend - Datawarehouse

## Entregables

- Aplicación web desplegada en un entorno de demostración, operando con datos de prueba basados en el flujo real del cliente. ## Manual de usuario y documentación técnica. - Canal de comunicación para soporte - Documentación de endpoints de la API

# Descripción del sistema

## Requerimientos de alto nivel

RN-01 Ingesta y Extracción Automatizada: Capacidad para cargar documentos tributarios individuales en formato PDF y procesarlos a través de una API de IA multimodal, extrayendo: RUT emisor, razón social, número de folio, fecha, montos neto, IVA y total en formato JSON estructurado. RN-02 Verificación Humana y Persistencia: Panel de revisión previo al guardado definitivo, permitiendo al usuario corregir o completar manualmente cualquier campo antes de registrarlo en la base de datos relacional. RN-03 Visualización de Métricas de Compras: Panel gráfico (Dashboard) que consolida el gasto mensual acumulado, los proveedores con mayor concentración de compra y la distribución por categoría de egresos de la empresa. RN-04 Asistente en Lenguaje Natural: Interfaz conversacional (Chatbot) que interpreta preguntas sobre el histórico de compras y genera respuestas directas basadas en los datos persistidos. RN-05 Gestión de documentos y notebooks El sistema debe permitir organizar los documentos mediante notebooks y consultar, buscar, filtrar, visualizar, editar, descargar y eliminar los documentos registrados.

## Premisas y restricciones

- Se utilizará un lote de facturas, boletas y cotizaciones históricas (o anonimizadas) para alimentar las pruebas de desarrollo y validación. - Las facturas y boletas procesadas cumplirán con el formato digital emitido habitualmente en el ecosistema tributario nacional (legibles y no corruptas). - Los usuarios contarán con conectividad a Internet estable para acceder a la aplicación web y consumir los servicios cloud. - El proveedor de la API de Inteligencia Artificial (OpenAI, Anthropic o Google Gemini) mantendrá la disponibilidad de su servicio dentro de los límites y cuotas asignadas para el proyecto. RESTRICCIONES - Plazo inamovible de desarrollo, pruebas y despliegue fijado en semana 18 - El sistema operará exclusivamente en pesos chilenos (CLP). - El procesamiento se limitará a la carga individual de archivos o lotes pequeños (máximo 1 a 10 documentos simultáneos), sin colas asíncronas masivas.

## Riesgos iniciales de alto nivel

- Variaciones o baja legibilidad en PDFs que afecten la precisión de extracción de la IA. - Consumo acelerado de tokens o límite de cuota (rate limits) en la API del proveedor de IA. - Problema de integración con sistemas externos - Inyección de Prompts y fuga de esquema interno

## Especificaciones técnicas de las herramientas de desarrollo

INTELIGENCIA ARTIFICIAL: Consumo vía API de modelos multimodales pre-entrenados con capacidades de visión y estructuración JSON. Frontend: React.js / Next.js o Vue.js con Tailwind CSS y BITE para diseño responsivo e interfaces limpias; librerías de visualización gráfica Backend: Node.js (Express / NestJS) o Python (FastAPI), implementando arquitectura REST modular, controladores y validadores de esquema de entrada. Control de versiones y Gestión: Git / GitHub para el repositorio de código. Diseño y Prototipado: Balsamiq para UI/UX.

## Tipo de Interfaz de Hardware

- Computadores de escritorio y laptops estándar de oficina con teclado, mouse y pantalla. - Dispositivos móviles con pantalla táctil capaces de navegar por la web en orientaciones vertical y horizontal (interfaz adaptable por CSS). - Infraestructura de Alojamiento (Servidores): Servidores virtuales en la nube (VPS o servicios PaaS como Render, Vercel o Railway)

## Tipo de Interfaz de Software

Navegadores Web Compatibles: Compatibilidad garantizada con las versiones recientes de Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge y Safari bajo protocolos seguros HTTPS. Sistema Operativo: Windows 10/11, Distribución linux. Macos.

## Tipo de Interfaz de Usuario

## Diseño Responsivo: Compatible con dispositivos móviles y PC. Interfaz Conversacional: Ventana de chat con entrada de texto simple, burbujas de diálogo diferenciadas (usuario vs. asistente) y respuestas en formato texto/tablas compactas. Flujo de Interacción Asistida: Modal o pantalla dividida (visor del PDF al lado izquierdo y formulario editable al lado derecho) para permitir la contrastación visual de los datos extraídos por la IA frente al comprobante original. Estilo Visual y Diseño: Interfaz web basada en paneles administrativos (dashboard layout), con barra lateral de navegación, esquemas de color contrastados orientados a la legibilidad contable y tipografías claras sin serifa (sans-serif).

# Requisitos de aprobación del proyecto

- Cumplimiento de cronograma establecido - Demostración exitosa de la carga, extracción precisa de datos tributarios por IA, almacenamiento relacional, visualización en el panel y respuestas coherentes del chatbot. - Tasa de éxito en la extracción de datos de PDF, tiempo de respuesta por documento >= 15 seg.

# Aprobaciones y control de cambios

| Versión | Nombre | Rol | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Nicolas Cisterna Mena | Jefe de proyecto | 03-09-2026 | NC |